Umowa nr …/2023

W dniu …………. roku w Bledzewie, pomiędzy:

……………………………...

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………..

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych inwestycji pn. „Modernizacja i remont infrastruktury oczyszczalni ścieków w Bledzewie – wymiana zbiorników reaktora z osprzętem”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Demontaż blachodachówki w miejscu wykonania otworu technologicznego,

- Demontaż łat drewnianych 5x6 cm,

- Demontaż folii dachowej z włókien,

- Demontaż wełny mineralnej,

- Demontaż łat drewnianych 4x4 cm,

- Demontaż blachy aluminiowej fałdowanej,

- Przygotowanie zbiorników oraz armatury do demontażu,

- Demontaż zbiorników dźwigiem samochodowym samojezdnym,

- Montaż nowych zbiorników,

- Montaż nowej armatury,

- Odwożenie konstrukcji i połaci dachowej.

- Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

- Podstawą wykonania przedmiotu umowy jest wersja papierowa dokumentacji projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej, które posiada Zamawiający.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, dokonał wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji zmiany oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszące konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

§ 2

Terminy

- Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy oraz przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego wraz z kompletną dokumentacją projektową i techniczną.

- Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, odebraną przez Zamawiającego na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową i techniczną oraz aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów mają charakter przykładowy. W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie i posiadają co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymaga Zamawiający;

- przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiórka, uporządkowanie, itp. placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania;

- zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna,  ZGK Bledzew, itp.);

- zapewnienie we własnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody 
i odprowadzenia ścieków oraz ponoszenie kosztów z tym związanych;

- zapewnienie współpracy z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;

- zawiadomienie Zamawiającego o wadach lub brakach w dokumentacji uniemożliwiających prowadzenie robót lub nieadekwatnych rozwiązań w zastosowanej technologii mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie obiektu, w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; przystosowanie wszystkich projektowanych obiektów w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ich zagłębienia w stosunku do założonego w projekcie;

- niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

- usunięcie z terenu budowy osób i podmiotów, których obecność zakwestionował Zamawiający, w szczególności gdy nie gwarantują należytego poziomu wykonywania robót, naruszają zasady współżycia społecznego, nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pozostają pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych;

- przeprowadzenie wszelkich sprawdzeń i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; całość badań wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na własny koszt; jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z normami i umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót;

- oznakowanie urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

- zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie gotowości do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające;

- przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów, deklaracje zgodności, rozliczenie powykonawcze z podziałem na branże elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów robót jak również potwierdzającą stan faktyczny;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- zgłoszenie do poszczególnych organów oraz poszczególnych właścicieli sieci infrastruktury technicznej rozpoczęcia robót zgodnie z uzgodnieniami składającymi się na dokumentację techniczną;

- protokólarnego odbioru terenu budowy od Zamawiającego;

- innych aniżeli wymienionych powyżej czynności określonych w specyfikacji technicznej.

- Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o błędach lub brakach w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich zmian, modyfikacji i poprawek.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

- dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

- uczestniczenie w odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających zgodnie z § 10 umowy,

- dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 10,

- dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy,

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. złotych brutto (słownie złotych: ………………. zł). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………. Złotych.

- Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielonej płatności (podzielona płatność).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową i techniczną oraz specyfikacją techniczną, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony uzgadniają, że rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową na kwotę określoną w § 4 ust. 1, wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

Dane Zamawiającego do faktury:

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres:

Nabywca: Gmina Bledzew, Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.
Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, Kościuszki 35, 66-350 Bledzew.

- W wypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów lub urządzeń o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, nie dopuszcza się możliwości zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Należność umowna będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………..

- Termin płatności faktury uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, że zmianie ulegnie odpowiednio wartość wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku płatności, który wskażę na fakturze oraz służy on na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze nr rachunku bankowego z białą listą, termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia się na wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

§ 5

Przedstawiciele stron / Personel

- Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:

ze strony Zamawiającego:

Koordynacja prac – ……………..

ze strony Wykonawcy:

Koordynacja prac – ………………

Kierownik robót branża sanitarna – …………………..

- Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyłącznie w przypadku uzasadnionych ważnych powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczające uznają pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiającego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§ 6

Teren budowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na własny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonania i utrzymania na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót, a także zapewnienia warunki bezpieczeństwa ludzi, sprzętu i ruchu pojazdów mechanicznych na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował, a następnie wywoził wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu, na jakim wykonywane są roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrócenia terenu (w tym terenów zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w szczególności nawierzchnię dróg, chodników i poboczy dróg w ciągach, w których będą prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub używanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z ich utylizacją. Strony ustalają, iż Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 7

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa zdarzeń powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 
w szczególności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich.

- Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§ 8

Roboty zamienne i dodatkowe

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego niezwłocznego informowania o konieczności wykonania robót zamiennych lub zmiany materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, Zamawiającego oraz w razie konieczności autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycją sposobu ich wykonania o szczegółowości ustalonej z Inspektorem nadzoru.

- Konieczność wykonania robót zamiennych musi być zaakceptowana przez Zamawiającego oraz wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej.

- Wykonanie robót zamiennych nie może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 4.

§ 9

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu wykonania Umowy:

- wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę,

- na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

- na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

- zwłoki w wyznaczaniu i dokonywania odbiorów przewidzianych Umową,

- w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac budowlanych,

zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.

- Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

- na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

- wprowadzenia prac zamiennych,

- aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

- w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT,

- na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

- w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

- w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia będzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzględnieniem cen Sekocenbud za ostatnio ogłoszony kwartał.

§ 10

Odbiory robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje i terminy wyznaczania odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego zawiadomienia o konieczności dokonania odbioru;

  - odbiór końcowy wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru;

  - odbiory usunięcia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru;

  - odbiór gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni przed upływem okresu gwarancji w terminie umożliwiającym jego przeprowadzenie przed upływem okresu gwarancji.

- W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą Zamawiający i Wykonawca. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomił o konieczności dokonania odbioru tych robót, zobowiązany jest je odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić te roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.

- Zamawiający z czynności odbioru końcowego sporządza protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika robót i przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot Umowy i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy (wyłącznie wady),

  - jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad, lub

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad i usterek.

- W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami i usterkami, wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik robót i przedstawiciel Wykonawcy.

- Z czynności odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w takcie obioru końcowego Zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Do odbiorów usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje się odpowiednio zapisy Umowy dotyczące odbioru końcowego z tym zastrzeżeniem, że Strony są jednocześnie uprawione i zobowiązane do wskazania osób uczestniczących w tych odbiorach w ich imieniu. Niewyznaczenie przedstawiciela przez Wykonawcę lub jego nieobecność nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia odbioru.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie, bez konieczności uzyskania zezwolenia Sądu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Kary umowne

- Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne za:

- niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu ustalonego terminu umownego,

- odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy

- nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorach bądź w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- Wykonawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu kary umowne za:

- za zwłokę w wyznaczeniu odbioru końcowego przez Zamawiającego w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu ostatniego umownego terminu, na który odbiór końcowy powinien być wyznaczony,

- za zwłokę w rozpoczęciu wyznaczonego odbioru końcowego przez Zamawiającego w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie odbioru końcowego,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strona zobowiązana do zapłaty naliczonej kary umownej jest zobowiązana do jej zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Stronę uprawioną do naliczenia kary umownej.

- Strony są uprawione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający może potrącić z zapłaty należnej Wykonawcy wartość kar umownych, o których mowa w § 11 oraz skwantyfikowaną i wykazaną w formie pisemnej wartość szkody niezależnie od terminów wymagalności wzajemnych roszczeń (potrącenie umowne).

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

- Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z Umowy poprzez:

- realizację przedmiotu zamówienia przy udziale osób pełniących funkcje kierownicze nie posiadających wymaganych prawem uprawnień,

- stosowanie materiałów lub wyrobów budowlanych niezgodnych z wymogami zakreślonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

- nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów koniecznych dla wykazania zgodności stosowanych przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów budowlanych z wymogami zakreślonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

- niedotrzymanie terminów realizacji, o których mowa w § 2 Umowy, z wyłączeniem sytuacji ich niedotrzymania z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialności,

- Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego;

- Wykonawca stał się niewypłacalny, lub zawiesza działalność;

- w sposób nieuzasadniony odmówił przejęcia placu budowy lub nie stawił się na wyznaczony termin jego przekazania;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 1)-4) prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 60 dni od powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

2.	Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie robót w zorganizowany i protokolarny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz zabezpieczenie rozpoczętych, a niezakończonych prac.

3.	Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdyby poświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie było możliwe z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przedłużeniu, bez konieczności zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

4.	Obie Strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikające z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.

5.	Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia na okres ……… m-cy (……… lat) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót, niezależnie od gwarancji udzielanych przez producentów / dostawców urządzeń i materiałów wbudowanych w przedmiot umowy.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

- Wadę lub usterkę uważa się za skutecznie usuniętą z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych.

- W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robót, Zamawiający przy ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo żądać wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie Zamawiający może skutecznie zgłosić w przypadku, gdy uszkodzeniu uległ element robót istotny z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania całości robót.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

§ 14

Spory

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć w pierwszej kolejności polubownie w drodze mediacji przeprowadzonych przez wskazanego przez sąd mediatora, a w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Jako siłę wyższą Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, huragan, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, który nie powstał z winy Strony, epidemie, gwałtowne rozruchy, strajki oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu oraz udowodnić w jaki sposób siła wyższa wpłynęła na warunki wykonania umowy.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane – wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść należności z wynagrodzenia na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY